## Slide 1: Progetto TANGO
Work Package 1
Algoritmi e protocolli per il controllo del traffico
in reti IP di nuova generazione
Contributi dell’Unità di Ricerca di Palermo
Cefalù - 7 luglio 2003

## Slide 2: Task 1:
Algoritmi per il controllo di
ammissione delle connessioni
Attività nel task 1
1. Measurement Based Admission Control
Risorse umane: Bianchi, Mancuso, Neglia
Stato attività:
Valutazione delle prestazioni terminata nel semestre
Possibili sviluppi modellistici (modelli per la caratterizzazione della
della self-similarity del traffico in uscita da un modulo MBAC) nel WP2
2. IP Network Signaling
Risorse umane: Alcuri, D’Acquisto, Fasciana
Stato attività:
Lavoro in corso
Quasi completati i moduli aggiuntivi per NS2, iniziata fase di simulazione senza introduzione dei timer nell’applicazione SIP

## Slide 3: Task 2:
Attività nel task 2 (1)
Algoritmi per il controllo del traffico
inter e intra-dominio di rete
1. Inter-domain QoS (interworking RSVP-DiffServ)
Risorse umane: Bianchi, Mancuso
Stato attività:
Individuato meccanismo di mappaggio di RSVP su domini DiffServ
con controllo di ammissione distribuito
Verifica sperimentale (test-bed funzionante, collaborazione con CRES)
Attività all’interno del progetto da considerarsi conclusa
2. Meccanismi AQM
Risorse umane: Alcuri
Stato attività:
Realizzato confronto simulativo tra Adaptive RED e BLUE per traffico
ftp/TCP e CBR/UDP con senza ECN
In corso estensione a mix più completo di traffico (http, ftp, voice, CBR)

## Slide 4: Task 2: (2)
3. MPLS
Risorse umane: Alcuri, Saitta
Stato attività:
Ampliamento delle funzioni di traffic engineering in NS-2 con sviluppo di patch per la versione 2.26 in grado di compiere la riservazione delle risorse nei router della core network, ed estensione delle funzionalità di gestione delle code con meccanismi di AQM da parte degli edge router DiffServ
Avviata collaborazione con il gruppo CORITEL per lo sviluppo di una piattaforma simulativa comune in cui sperimentare soluzioni di traffic engineering per proteggere da guasti e fenomeni di congestione della rete i flussi dati real-time per applicazioni di VoIP.
In futuro: Ulteriore sviluppo della piattaforma di simulazione e determinazione di un meccanismo automatico di associazione tra flussi DiffServ e label MPLS che tenga conto dello stato della rete

## Slide 5: Task 3:
TCP Marking: Algoritmi adattativi di marking per flussi TCP agli edge
router di un dominio DiffServ
Risorse umane: Bianchi, Neglia, Sottile
Stato attività:
Proposta e valutazione delle prestazioni (con NS-2) di un algoritmo adattativo di TCP marking installato su edge router di dominio DiffServ (prestazioni per flussi short e long lived)
Proposta di estensione: Algoritmo “Three Color Marking” [integrazione algoritmo Palermo con algoritmo Torino (Mellia et al)]
Estensioni future: verifica sperimentale con test-bed / modello analitico
Algoritmi end-to-end per il controllo
del traffico e della congestione
2. TCP benchmarking (Attività crosstask WP1 / WP2)
Risorse umane: Neglia, Sottile
Stato attività: cfr. presentazione Meo